## Slide 1: 도전! : 미슐랭
2015182003권호민

## Slide 2: 게임 컨셉
장르는 식당경영 시뮬레이션.
게임방법은 간단하다. 손님이 음식을 주문하면, 시간 내에 만들어서 대접한다.
잘못된 음식을 대접하거나, 시간에 맞추지 못하거나, 손님을 받지 못하면 감점 요소.

## Slide 3: 개발 진척도
주차 | 내용
1주차 (90%) | 리소스 제작 및 수집
2주차 (100%) | 메인 화면 구현
3주차 (100%) | 게임 기본화면 구현
4주차 (90%) | 음식 제작 구현
5주차 (90%) | 손님 및 주문 구현 및 중간점검
6주차 (0%) | 스테이지와 그에 따른 난이도 차이 구현
7주차 (100%) | 게임 오버 구현
8주차 (50%) | 사운드 및 추가 구현
9주차 (50%) | 테스트 및 밸런스 조절

## Slide 4
주 | 커밋 횟수
Week of Sep 23 | 0
Week of Sep 30 | 9
Week of Oct 7 | 9
Week of Oct 14 | 7
Week of Oct 21 | 0
Week of Oct 28 | 8
Week of Nov 4 | 5
Week of Nov 11 | 1
Week of Nov 18 | 2
Week of Nov 25 | 0
Week of Dec 2 | 20
주별 커밋 횟수

## Slide 5
잘된 점
음식을 제작하고 대접한다는 것 자체는 구현하였음
잘 안된 점
사운드 쪽 에서 원래 넣으려고 했던 만큼 넣지 못했다.
리소스들이 내가 수정하고 쓰거나 직접 만든 것 들은 퀄리티가 많이 떨어진다.
음식 제작방법을 더 재미있게 만들었어야 하는데 그렇지 못해서 아쉽다.